КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КЕМЕРОВО

____________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

г. Кемерово

Контрольно-счетная палата города Кемерово в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьями 4, 14 Положения «О контрольно-счетной палате города Кемерово», утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2021 № 21, пунктом 2 плана деятельности КСП г. Кемерово на 2025 год, письмом контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2025 № 01-04/272 (О переадресации обращения), распоряжением КСП г. Кемерово от 25.08.2025 № 13 провела контрольное мероприятие «Проверка законности расходования средств бюджета города Кемерово на поставку системы электроснабжения потолочной (муниципальный контракт № М05-00563-24-ЭА) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 84»», по результатам которого установлено.

В целях реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» между Министерством образования Кузбасса (далее - Министерство образования) и администрацией Кемеровского городского округа (далее - Муниципальное образование) заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Кемеровский городской округ от 27.04.2025 № 02/05 (далее - Соглашение № 02/05) на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса (далее - Субсидия) (муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 84» (далее - МБОУ «СОШ № 84, Учреждение).

Согласно Соглашению № 02/05 (в редакции дополнительного соглашения от 10.07.2024 № 1) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2024 году составил 150 466 666,67 рублей.

Пунктом 2.2 Соглашения № 02/05 предусмотрено софинансирование расходов в размере 90,0% за счет средств областного бюджета в сумме 135 420 000,00 рублей и 10,0% за счет средств муниципального образования в сумме 15 046 666,67 рублей.

Вышеуказанные расходы предусмотрены решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 22.12.2023 № 241 «О бюджете города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 28.06.2024) в рамках муниципальной программы «Образование города Кемерово», утвержденной постановлением администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2535, на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса.

Финансовым управлением города Кемерово лимиты бюджетных обязательств Управлению образования доведены своевременно, в полном объеме в общей сумме 150 466 666,67 рублей.

Постановлением администрации города Кемерово от 13.05.2024 № 1337 (в редакции изменений от 11.07.2024 № 2194) (далее - Постановление № 1337) установлено финансовому управлению города Кемерово перечислить 150 466 666,67 рублей Управлению образования в целях предоставления субсидии на иные цели МБОУ «СОШ № 84» на оснащение для реализации образовательного процесса, в том числе: 135 420 000,00 рублей - средства областного бюджета; 15 046 666,67 рублей - текущий бюджет (смета Управления образования).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), постановления администрации города Кемерово от 28.12.2020 № 3813 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» предоставление МБОУ «СОШ № 84» в 2024 году субсидии на иные цели осуществлялось на основании Постановления № 1337 и соглашения о предоставлении из бюджета города бюджетному учреждению города Кемерово субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 15.01.2024 № 220/1, заключенного межу Управлением образования и Учреждением (далее - Соглашение № 220/1).

Объем субсидии на иные цели, предусмотренный Соглашением № 220/1 (в редакции дополнительного соглашения от 23.07.2024 № 4) на расходы на оснащение для реализации образовательного процесса, составил 150 466 666,67 рублей.

В целях реализации Соглашения № 220/1 МБОУ «СОШ № 84» по результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 21.10.2025 № М05-00563-24-ЭА (далее - Контракт) на поставку системы электроснабжения потолочной, цена контракта составила 1 235 891,00 рубль.

Проверкой соблюдения условий Контракта установлено.

Согласно пункту 2.6 Контракта расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Исходя из даты подписания документа о приемке (10.12.2024), срок оплаты Заказчиком поставки по Контракту - не позднее 19.12.2024.

В соответствии с условиями софинансирования по Соглашению № 02/05 оплата за счет средств Муниципального образования в размере 10,0% от цены Контракта в сумме 123 589,10 рублей произведена Заказчиком в предусмотренные Контрактом сроки, что подтверждено платежным поручением от 16.12.2024 № 268979.

Проверкой законности расходования средств бюджета города Кемерово на поставку системы электроснабжения потолочной установлено, что обязательства Муниципального образования по заключенному в целях реализации Соглашения № 02/05 Контракту исполнены своевременно и в полном объеме, что подтверждается документом о приемке товара и платежным поручением.

Учитывая вышеизложенное, признаки правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за несвоевременное распределение, отзыв либо доведение до распорядителей или получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в отношении средств Муниципального образования отсутствуют.

Проверкой также установлено.

Сумма неисполненных по Контракту обязательств в части средств областного бюджета на 31.12.2024 составила 1 112 301,90 рубль.

Согласно письмам администрации города Кемерово от 28.12.2024                             № 01-17/2577, от 14.01.2025 № 01-17/13, письму Министерства образования от 14.02.2025 № 1993/04-02, пояснениям и.о. начальника Управления образования Министерством финансов Кузбасса в декабре 2024 года прекращено финансирование Министерства образования.

Таким образом, обязательства Министерства образования по Соглашению № 02/05 в части софинансирования из средств областного бюджета в полном объеме не выполнены, что повлекло неисполнение обязательств МБОУ «СОШ № 84» по заключенному Контракту.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств областного бюджета не относится к компетенции контрольно-счетной палаты города Кемерово.

Распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.04.2025 № 255-р «О предоставлении из областного бюджета бюджету города Кемерово межбюджетного трансферта в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» бюджету Муниципального образования  в 2025 году выделен межбюджетный трансфер в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 44 507 700,00 рублей на решение вопросов местного значения, в том числе, на погашение задолженности по принятым обязательствам за поставленные товары для оснащения МБОУ «СОШ № 84».

Задолженность по Контракту в сумме 1 112 301,90 рубль Учреждением погашена 15.05.2025 (подтверждено платежным поручением № 750804).

Несвоевременное исполнение обязательств по Контракту повлекло предъявление исковых требований Поставщиком к МБОУ «СОШ № 84» о взыскании неустойки в виде пени.

Арбитражным судом Кемеровской области принято решение от 18.06.2025 о взыскании с МБОУ «СОШ № 84» в пользу Поставщика неустойки за период с 20.12.2024 по 15.05.2025 в размере 114 455,87 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 59 229,26 рублей, взыскании в доход федерального бюджета 2 510,00 рублей государственной пошлины по иску.

Таким образом, неисполнение Министерством образования обязательств по Соглашению № 02/05 привело к предъявлению исковых требований к Учреждению и необходимости дополнительных расходов бюджета города Кемерово в сумме 176 195,13 рублей на оплату штрафных санкций  и госпошлины.